REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/14-03/31

URBROJ: 2188/12-04-14-1

Tovarnik, 24.09.2014.

Temeljem čl. 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.4/13, 14/13  ) i čl. 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj  9. sjednici održanoj dana 24.09.2014.,  d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Izmjena i dopuna programa  gradnje objekata i  uređaja  komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Ovim  se Programom utvrđuju:

- opis i opseg poslova gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture i nabave opreme Općine Tovarnik  s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Ovim se programom utvrđuje namjensko trošenje sredstava od  komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Tovarnik koje se namjenski troše za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja te namjensko trošenje sredstava  od šumskog doprinosa koji se koristi isključivo za gradnju komunalne infrastrukture

II. OPIS  I OPSEG POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

1.) izgradnja javnih površina………………………………………………50.000,00 kn

- nastavak gradnje nogostupa u ulici Vladimira Nazora u Ilači te gdje se ukaže potreba

2.) izgradnja groblja i krematorija………………………………………55.000,00 kn

- Izrada  cjelokupne projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na pravoslavnom groblju

3.) projektna dokumentacija uređenja pješačke zone u ulici Vlč. I. Burika………………………………………………………………………………..60.000,00 kn

- U sklopu Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU u 2012. god., potprogram II.: priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima planira se sufinanciranje izrade cjelokupne projektne dokumentacije za uređenje ulice Vlč. I. Burika u pješačku zonu. Cjelokupan projekt izrade dokumentacije je vrijedan  267.500,00kn od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira iznos od 75% odnosno  200.625,00 kn jer ga je ocijenio iznimno vrijednim za kulturno-turistički razvitak Općine Tovarnik. Ostatak od 66.875,00  kn osigurava Općina Tovarnik.  U proračunu za 2013. god. već je dio sredstava plaćen za izradu idejnog projekta i isođenje lokacijske dozvole dok se u proračunu 2014. planiraju rashodi za ishođenje građevinske dozvole

4.)  Unaprjeđenje sustava javne rasvjete ……………………………900.000,00 kn

- Nabava i izmjena postojeće, zastarjele javne rasvjete odnosno rasvjetnih tijela u ekološka i ekonomična LED rasvjetna tijela. Općina Tovarnik je u završnoj fazi  provedbe projekta REPRO financiranog od strane Europske unije kojemu  je glavni cilj upravo zamjena postojećih žarulja Led žaruljama te u sklopu kojega je  zamijenila oko otprilike 118 postojećih žarulja. No s ciljem dodatne uštede električne energije i cjelokupne zamjene postojeće rasvjete u led rasvjetu, Općina Tovarnik je aplicirala na natječaj Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje zamjene postojeće u led rasvjetu  te na istom prošla. Planiraraju se ukupni potrebni rashodi za porvedbu projekta u iznosu od 900.000,00 kn.

5. ) projektna dokumentacija za društveno-poslovnu zgradu ……60.000,00 kn

- Izrada cjelokupne projektne dokumentacije, od idejnog do izvedbenog projekta za buduću zgradu društveno-poslovne namjene na k.č. 1556/1 k.o. Tovarnik koja bi služila za društvene i poslovne  potrebe ( prostor za udruge, poslovni prostor za iznajmljivanje i sl. ). Ukupna vrijednost projekta iznosi 202.750,00 od čega će iznos od 75 % odnosno 152.062,50 kn sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU a iznos od 25% odnosno 50.687,50 kn Općina Tovarnik. U proračunu za 2014. Se osigurava iznos od 60.000 kn za dodatne troškove koji nastaju prilikom izrade dokumnetacije ( pristojbe, doprinosi i sl. )

6. ) Izgradnja reciklažnog dvorišta………………………..……………100.000,00 kn

- Općina Tovarnik je prema Čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 ) dužna na svom području izgraditi jedno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada. U proračunu za 2014. se osigurava iznos koji bi bio udio Općine Tovarnik u sufinanciranju projektne dokumentacije i početka građenja te nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji će do završetka reciklažnoga dvorišta biti postavljenji na određenim lokacijama u naseljima Tovarnik i Ilača.

7.) proširenje vododvodne mreže do tranzitnog centra za strance te mrtvačnice na pravoslavnome groblju ………………………………512.279,84 kn

- U proračunu Općine Tovarnik plairaju se sredstva za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže do tranzitnoga centra u Tovarniku. Naime, vododvodna mreža nije izgrađena  do katastarskih  čestica koje su izdvojeno građevinsko područje te da bi bilo moguće pristupiti projektiranju, ishoditi građevinsku dozvolu te započeti gradnju nužno je projektirati i izgraditi vodovodnu mrežu do  čestica na kojima Ministarstvo unutarnjih poslova RH planira graditi tranzitni centar. Kako je projekt izgradnje tranzitnog centra od iznimne važnosti za RH, Vukovarsko-srijemsku županiju te Općinu Tovarnik, Općina Tovarnik osigurava sredstva u iznosu od 512.279,84 kn u proračunu za 2014. god.

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA REALIZACIJU PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Iz Proračuna Općine Tovarnik za 2014. godinu osigurat će se ukupno 1.737.279,84  kn za realizaciju ovoga Programa na sljedeći način:

- izgradnja javnih površina odnosno nogostupa u iznosu od  50.000,00 kn,  financirati će se iz

  - komunalnog doprinosa u iznosu od  2.500,00  kn

  - naknada od koncesija u iznosu od 20.000,00 kn

  - naknade za zadržavanje bespravno izgrađenih objekata  u iznosu od  20.000,00 kn

  - Doprinosa za šume u iznosu od 7.500,00

- Izgradnja groblja i krematorija odnosno izrada projektne dokumentacije za mrtvačnicu na pravoslavnom groblju u iznosu od 55.000,00  financirat će se iz

  - komunalnog doprinosa u iznosu od  2.500,00  kn

  - naknade za zadržavanje bespravno izgrađenih objekata  u iznosu od  30.000,00 kn

  - Doprinosi za šume u iznosu od 12.500,00

  - Naknade za pridobivene mineralne sirovine u iznosu od 10.000,00 kn

- projektna dokumentacija uređenja pješačke zone u ulici Vlč. I. Burika u iznosu od 60.000, 00 kn financirat će se iz

  - naknade za pridobivene mineralne sirovine u iznosu 60.000,00 kn

- unaprjeđenje sustava javne rasvjete odnosno izmjena postojeće u LED rasvjetu  u iznosu od 900.000,00  kn financirat će se iz

  - kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države odnosno od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 700.000,00 kn

  - komunalnog doprinosa u iznosu od 5.000,00 kn

  - naknade za pridobivene mineralne sirovine u iznosu 195.000,00 kn

- projektna dokumentacija za društveno-poslovnu zgradu u iznosu od 60.000,00 kn  financirat će se iz

  - naknade za pridobivene mineralne sirovine u iznosu od 60.000,00 kn

- Izgradnja reciklažnog dvorišta u iznosu  od 100.000,00 kn financirat će se iz

  - Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 99.000,00 kn

  - naknade za pridobivene mineralne sirovine u iznosu od    1.000,00 kn

- proširenje vododvodne mreže do tranzitnog centra za strance te do mrtvačnice na pravoslavnome groblju u iznosu od 512.279,84 kn financirat će se iz

  - kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 256.139,92 kn

  - prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 256.139,92 kn

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljen u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marinko Beljo