**

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

**msotw9_temp0 OPĆINA TOVARNIK**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 021-05/18-03/11

URBROJ: 2188/12-04-18-1

Tovarnik, 28. ožujka 2018. god.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

i članka 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br. 4/13, 14/13 i 1/18 ) Općinsko vijeće Općine Tovarnik na 6. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. god. d o n o s i

**ODLUKU**

**o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017.god.**

**I.**

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. godinuu sklopu kojega je i program gradnje objekata i uređaja za gospodarenje otpadom za 2017. god.

**II.**

Izvješće iz toč. I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

Dubravko Blašković

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2017. GODINU**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Načelnice Općine Tovarnik na sjednici Općinskog vijeća u prosincu 2016. god., te je dva puta izmjenjen.

Za realizaciju programa je u Proračunu za 2017. god. predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako slijedi:

**1.) izgradnja javnih površina**

* **izgrađeni nogostupi u ulicama A. Starčevića, A. G. Matoša, 30. svibnja, Sajmište u Tovarniku i u Ilači u M. Gupca, ukupno 1100 metara**
  + planirano: 207.000,00 kn
  + izvršeno: 210.416,00 kn
  + izvori: komunalni doprinos, prihod od legalizacije, prihod od koncesija , naknada za pridobivene mineralne sirovine

**2. ) Izgradnja parkirališta u Ilači**

* izgrađeno parkiralište
  + planirano : 522.000,00 kn
  + izvršeno: 528.065,93 kn
  + izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 200.000,00 kn
  + naknada za pridobivene mineralne sirovine - ostalo

**3. ) Izgradnja tribina na nogometnom igralištu u Tovarniku**

* gradnja tribina na zapadnoj strani nogometnog igrališta- tehnički elaborat izgradnje tribina na NK Hajduk radi izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole.
  + planirano: 250.000,00 kn
  + izvršeno: 223.856,24 00 kn
  + izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine

**4. ) Izgradnja cesta**

* + **izgrađene su ceste u ulici Vrljevac (397m)**
  + planirano: 330.000,00 kn
  + izvršeno: 348.824,28 kn
  + izvor:
    - MRRFEU 150.000,00 kn
    - naknada za pridobivene mineralne sirovine - ostalo

U 2017. god. na Program gradnje objekata i uređeja komunalne infrastrukture utrošeno je **ukupno 1.311.162,45 kn**.

Naknada od komunalnog doprinosa je ostvarena u iznosu od 10.813,99 kn te kao namjenski prihod sukladno čl. 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – gradnja nogostupa

Naknada od koncesija je ostvarena u iznosu od 47.874,02 kn te kao namjenski prihod sukladno čl. 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – gradanja nogostupa

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 1.850.968,63 kn, od toga smo na gradnju potrošli 896.278 kn.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru je sukladno čl. 31. st.3. Zakonu o zadržavanju bespravno izgrađenih objekata namjenski prihod za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja te je kao takav u cjelosti (6.197,80 kn ) utrošen na ovaj program gradnje objekata infrastrukture odnosno na gradnju nogostupa.

Prihod od prodaje stanova u državnom vlasništvu je namjenski prihod za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te je kao takav planiran za izgradnju nogostupa, no budući da u 2016. god. nije bilo prihoda od prodaje stanova u državnom vlasništvu, isti nije mogao biti utrošen.

Ostali prihodi za izvršenje ovoga programa su kapitalne donacije Ministarstva u iznosu od 350.000,00 kuna

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković, oec.