REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA TOVARNIK**

 **OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 022-05/18-02/11

URBROJ: 2188/12-03/01-18-1

Tovarnik, 20.03.2018.

PREDMET: **prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017.god.**

PRAVNA OSNOVA: čl. 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.4/13, 14/13 ) i čl. 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

PREDLAGATELJ: načelnica Općine Tovarnik

IZVJESTITELJ: načelnica Općine Tovarnik

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće

TEKST PRIJEDLOGA:

**I.**

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. godinu

**II.**

Izvješće iz toč. I. ove Oluke je sastavni dio ove Odluke

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

OBRAZLOŽENJE:

* na sjednici vijeća

PRILOG:

* Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. godinu

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2017. GODINU**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog Načelnice Općine Tovarnik na sjednici Općinskog vijeća u prosincu 2016. god., te je dva puta izmjenjen.

Za realizaciju programa je u Proračunu za 2017. god. predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako slijedi:

**1.) izgradnja javnih površina**

* **izgrađeni nogostupi u ulicama A. Starčevića, A. G. Matoša, 30. svibnja, Sajmište u Tovarniku i u Ilači u M. Gupca, ukupno 1100 metara**
	+ planirano: 207.000,00 kn
	+ izvršeno: 210.416,00 kn
	+ izvori: komunalni doprinos, prihod od legalizacije, prihod od koncesija , naknada za pridobivene mineralne sirovine

**2. ) Izgradnja parkirališta u Ilači**

* izgrađeno parkiralište
	+ planirano : 522.000,00 kn
	+ izvršeno: 528.065,93 kn
	+ izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 200.000,00 kn
	+ naknada za pridobivene mineralne sirovine - ostalo

**3. ) Izgradnja tribina na nogometnom igralištu u Tovarniku**

* gradnja tribina na zapadnoj strani nogometnog igrališta- tehnički elaborat izgradnje tribina na NK Hajduk radi izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole.
	+ planirano: 250.000,00 kn
	+ izvršeno: 223.856,24 00 kn
	+ izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine

**4. ) Izgradnja cesta**

* + **izgrađene su ceste u ulici Vrljevac (397m)**
	+ planirano: 330.000,00 kn
	+ izvršeno: 348.824,28 kn
	+ izvor:
		- MRRFEU 150.000,00 kn
		- naknada za pridobivene mineralne sirovine - ostalo

U 2017. god. na Program gradnje objekata i uređeja komunalne infrastrukture utrošeno je **ukupno 1.311.162,45 kn**.

 Naknada od komunalnog doprinosa je ostvarena u iznosu od 10.813,99 kn te kao namjenski prihod sukladno čl. 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – gradnja nogostupa

 Naknada od koncesija je ostvarena u iznosu od 47.874,02 kn te kao namjenski prihod sukladno čl. 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – gradanja nogostupa

 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 1.850.968,63 kn, od toga smo na gradnju potrošli 896.278 kn.

 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru je sukladno čl. 31. st.3. Zakonu o zadržavanju bespravno izgrađenih objekata namjenski prihod za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja te je kao takav u cjelosti (6.197,80 kn ) utrošen na ovaj program gradnje objekata infrastrukture odnosno na gradnju nogostupa.

 Prihod od prodaje stanova u državnom vlasništvu je namjenski prihod za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te je kao takav planiran za izgradnju nogostupa, no budući da u 2016. god. nije bilo prihoda od prodaje stanova u državnom vlasništvu, isti nije mogao biti utrošen.

 Ostali prihodi za izvršenje ovoga programa su kapitalne donacije Ministarstva u iznosu od 350.000,00 kuna

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

 Ruža V. Šijaković, oec.