REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA TOVARNIK**

 **OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 022-05/18-02/12

URBROJ: 2188/12-03/01-18-1

Tovarnik, 20.3.2018.

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE TOVARNIK

- svim vijećnicima

PREDMET: **prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. god.**

PRAVNA OSNOVA: čl. 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.4/13,14/13 ) i čl. 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

PREDLAGATELJ: Načelnica Općine Tovarnik

IZVJESTITELJ: Načelnica Općine Tovarnik

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće

TEKST PRIJEDLOGA:

**I.**

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. godinu

**II.**

Izvješće iz toč. I. ove Oluke je sastavni dio ove Odluke

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

OBRAZLOŽENJE:

* na sjednici vijeća

PRILOG:

* Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. godinu

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2017. GODINU**

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2017. god. donesen je u prosincu 2016. uz proračun Općine Tovarnik za 2017. god., te se isto tako s proračunom Ooćine Tovarnik mijenjao dva puta, te predviđao kako slijedi:

1. Održavanje Javne rasvjete
* Održavanje javne rasvjete podrazumijeva aktivnosti održavanja javne rasvjete u užem smislu, dakle popravci, zamjena žarulja, svjetiljki, sjenila, zaštitnih plastika za svjetiljke, porculanskih grla, stupova, propaljivača, prigušnica, nosača svjetiljke, bojanje rasvjetnog stupa, zamjena razdjelnika, luxomat sonde, sklopke, osigurača i ostalih dijelova javne rasvjete te božićno ukrašavanje naselja Tovarnika i Ilače. Dijelovi javne rasvjete će se mijenjati prema potrebi, odnosno kada određeni dio javne rasvjete treba zamijeniti ili popraviti jer više nije u ispravnom stanju.
	+ **planirano: 100.000,00 kn**
	+ **izvršeno: 73.830,00**
	+ **izvor: komunalna naknada**
* Održavanje javne rasvjete podrazumijeva i nabavu električne energije za noćno osvjetljavanje naselja Tovarnika i Ilače
	+ **planirano: 90.000,00 kn**
	+ **izvršeno: 97.350,94 kn**
	+ **izvor : komunalna naknada**
1. Održavanje javnih površina
	* Nabavka profesionalne traktorske kosilice koja bi kosila sve zatravljene površine u Općini Tovarnik puno efikasnije nego do sada. Nabavka trimera, kolica, grablji, motika, lopata, metla i sve ostale potrošne i nepotrošne opreme za košnju, okopavanje, orezivanje, odvoz i ostale aktivnosti na održavanju javnih površina Općine Tovarnik. Pod javnim površinama u smislu ovog programa se podrazumijevaju sve zelene javne površine, parkirališta, nogostupi, parkovi, dječja igrališta, autobusna stajališta, sportska igrališta i ostalo
	* **planirano: 40.000,00 kn**
	* **izvršeno:36.489,53 kn**
	* **izvor : komunalna naknada**
	* Redovito servisiranje i popravci kosilica, trimera, općinskog kombiniranog stroja i ostale opreme koja se koristi za održavanje javnih površina, a koju je isplativo popravljati. Ova aktivnost će se odvijati ukoliko se pokaže potreba za servisima i popravcima
		+ **planirano: 25.000,00 kn**
		+ **izvršeno: 16.272,03 kn**
		+ **izvor : komunalna naknada**
	* Nabava goriva, ulja i svega ostalog potrebnog za pokretanje i rad strojeva za održavanje javnih površina
		+ **planirano: 90.000,00 kn**
		+ **izvršeno: 91.274,97 kn**
		+ **izvor : komunalna naknada**
	* Uređenje i održavanje javnih površina

Ova aktivnost podrazumijeva redovitu godišnju nabavku i sadnju trave, cvijeća, sadnica, novih stabala-lipe za k.č. 1897/2, 1899/13 k.o. Ilača, sredstava za zaštitu bilja i ostalog potrebnog za uljepšavanje naselja Tovarnik i Ilača

* + - **planirano: 90.000,00kn**
		- **izvršeno: 84.300,50 kn**
		- **izvor : komunalna naknada**
1. Održavanje nerazvrstanih cesta
	* Održavanje nerazvrstaih cesta prije svega podrazumijeva izradu katastra nerazvrstanih cesta i procjenjenu vrijednosti koji od nas zahtjeva revizija, elaborata održavnja nerazvrstanih cesta kojim bi se utvrdili prioriteti popravka oštećenih cesta te aktivnosti u smislu početka sanacije nerazvrstanih cesta, a prema utvrđenim priopritetima u elaboratu.
		+ **planirano: 250.000,00kn**
		+ **izvršeno: 206.886,88 kn**
		+ **izvor : komunalna naknada, prihod od poljoprivrednog zemljišta i od prihodi od iskorištavanja mineralnih sirovina**
2. Nabavka komunalne opreme
	* u 2017. godini se planiralo nastaviti s nabavom urbano- komunalne opreme kao što su klupe, žardinjere, koševi za otpatke, stalci za bicikle, pokazne ploče i znakovi, te ostale opreme s ciljem uređenja naselja Tovarnik i Ilača i poboljšanja cjelokupne slike Općine Tovarnik kao uređene i uredne općine koja brine o vizualnom identitetu.
		+ **planirano: 32.000,00 kn**
		+ **izvršeno: 30.837,50 kn**
		+ **izvor : prihodi od iskorištavanja mineralnih sirovina**

Iz razloga što je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, čl. 22. st. 1., propisano da su prihodi od komunalne nakade strogo namjenski prihodi koji se troše za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnu rasvjeta, bitno je naglasiti da su se isti ostvarili u iznosu od **408.573,01 kn**, a **227.525,32 kn** je izvršeno na realizaciju Programa odnosno za zakonom utvrđene namjene kako je naprijed navedeno.

Ostala sredstva potrebna za izvršenje ovog programa namirena su iz prihoda:

* prihodi od iskorištavanja mineralnih sirovina u iznosu od **107.000,00 kn**
* prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sukladno programu utroška sredstava ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Tovarnik za 2017. god. u iznosu od **50.000,00 kn**

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković, oec.