REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-03/34

URBROJ:2188/12-04-17-1

Tovarnik, 29. rujna  2017.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik  Vukovarsko-srijemske županije“, broj 04/13, 14/13 ) Općinsko vijeće Općine Tovarnik na svojoj 3. Sjednici, održanoj 29. rujna  2017.godine, donosi

## ODLUKU O USVAJANJU

## IZVJEŠĆA O RADU NAČELNICE  OPĆINE TOVARNIK

## ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 30.06.2017.GOD.

Članak 1.

Usvaja se izvješće o radu  načelnice  Općine Tovarnik za razdoblje od 1.1. 2017. do 30.6.2017. koje je dana 15. rujna  2017. dostavila Načelnica Općine Tovarnik Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Tovarnik.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova se Odluka zajedno sa izvješćem iz članka 1. ove Odluke objavljuje u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković

IZVJEŠĆE O RADU

Za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2017.g.

U izvještajnom razdoblju donesene su odluke iz djelokruga ovlasti načelnice u skladu sa proračunom i statutom Općine, te zakonskim propisima, od kojih izdvajam

- U siječnju 2017.g. plaćena je zadnja rata Izrade strategije razvoja Općine Tovarnik u iznosu 28.125,00 kuna, T&MC SERVISI Zagreb,

- U ožujku su kupljeni ormari za urede u vrijednosti 15.420,00 kuna,

- U travnju je kupljen mali traktorčić za košnju za Ilaču i novi trimer u vrijednosti 22.950,00 kuna, - okrečeni su uredi u zgradi Općine i preuređena je vijećnica, sve u vrijednosti 40.192,50 kuna, a sanirano je i stepenište u Vili Tovarnik u vrijednosti 86.830,00 kuna, plaćena je projektna dokumentacija za Vatrogasni dom u Tovarniku u iznosu 120.024,33 kuna, projektna dokumentacija za tribine na Nogometnom igralištu u Ilači u iznosu 12.250,00 kuna,

- U svibnju je napravljena i plaćena projektna dokumentacija za održavanje nerazvrstanih cesta u Ilači i Tovarniku u iznosu 18.875,00 kuna, plaćena izgradnja druge faze ceste Vrljevac u Tovarniku u iznosu 269.440,30 ( udio Min.reg.razvoja 150.000,00 kuna),

- U lipnju je uređeno dječje igralište u Dječjem vrtiću u Tovarniku i dvorištu škole u Ilači (antistresna podloga nabava i postavljanje), u iznosu 19.227,57 kuna, plaćena je projektna dokumentacija za ceste za građ. dozvolu ( Hercegovačka i M.Gupca u Tovarniku) u iznosu 18.812,50 kuna.

- U tijeku je izgradnja tribina na nogometnom igralištu u Tovarniku, postavljanje reflektora na oba nogometna igrališta, izrada projektne dokumentacije za biciklističku stazu Ilača-Tovarnik, sljedeći tjedan krećemo za rekonstrukcijom ceste S.Radića u Tovarniku i izgradnjom tri parkirališta u Ilači(prekjučer potpisan Ugovor sa Min.reg.razvoja o sufinanciranju 40% = 200.000,00 kuna), popravak nogostupa, izrada projektne dokumentacije za Reciklažno dvorište i pristupnu cestu do njega, predano je za građevinsku dozvolu za izgradnju ceste za prilaz Pravoslavnom groblju u Tovarniku i td.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković, oec.