

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA TOVARNIK**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 021-05/16-03/06

URBROJ: 2188/12-04-16-1

Tovarnik, 15. ožujka 2016. godine

Temeljem čl. 31. st. 1. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 4/13, 14/13 ) i čl. 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2016. godine d o n o s i:

**ODLUKU**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2015. godinu**

**I.**

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2015. godinu.

**II.**

Izvješće iz toč. I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

**PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA**

 **OPĆINE TOVARNIK**

Marinko Beljo

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IZVJEŠĆE**

**O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2015. GODINU**

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je donesen na prijedlog načelnice Općine Tovarnik na sjednici Općinskog vijeća 10.03.2015. godine, te je izmijenjen, također na prijedlog načelnice Općine Tovarnik, na sjednici Općinskog vijeća 01.06.2015. i 22.12.2015. godine.

Za realizaciju programa u Proračunu za 2015. godinu bilo je predviđeno **715.000,00 kn** da bi potom taj iznos bio izmijenjen izmjenama i dopunama programa, odnosno rebalansom proračuna za 2015. godinu na iznos od **364.465,38 kn** i to za:

**II. OPIS I OPSEG POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA**

**1.) izgradnja javnih površina……………………………………………….71.062,50 kn**

* nastavak gradnje nogostupa

utrošeno je: **71.062,50 kn iz sljedećih prihoda:**

* 1. komunalnog doprinosa u iznosu od 5.487,63 kn
	2. naknada od koncesija u iznosu od 18.055,68 kn
	3. naknade za zadržavanje bespravno izgrađenih objekata u iznosu od

 26.456,69 kn

* 1. naknade od prodaje državnih stanova u iznou od 21.062,50 kn

**2.) izgradnja groblja i krematorija…………………………………………………00,00 kn**

* Izrada cjelokupne projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na pravoslavnom groblju zbog nemogućnosti završetka prebacuje se za 2016. godinu.

**3.) projektna dokumentacija uređenja pješačke zone u ulici Vlč. I. Burika……………….....………………………………………………….2.000,00 kn**

* U sklopu Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU u 2015. god., potprogram II.: priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima planira se sufinanciranje izrade cjelokupne projektne dokumentacije za uređenje ulice Vlč. I. Burika u pješačku zonu. Ostalo je još za izraditi projekt koji radi HEP, a odnosi se na premještanje instalacija pod zemlju. Zbog neraspisivanja natječaja, prebacuje se za 2016. godinu.

utrošeno je: **2.000,00 kn iz sljedećih prihoda:**

1. naknade za pridobivene mineralne sirovine u iznosu 2.000,00 kn

**4.) Unaprjeđenje sustava javne rasvjete ………………………..……………..00,00 kn**

* završetak Projekta LED rasvjete

**5. ) projektna dokumentacija za biciklističku stazu Tovarnik – Ilača....00,00 kn**

* Izrada cjelokupne projektne dokumentacije za buduću biciklističku stazu od Tovarnika do Ilače. Zbog izrade izmjena PP-a prebacuje se za 2016. godinu

**6. ) Proširenje vodovodne mreže u naselju Ilača …………………....35.262,96 kn**

* Potrebno je proširiti vodovodnu mrežu u naselju Ilača u ulici Matije Gupca bb.

Naime, na navedenoj adresi sagrađena je obiteljska kuća do koje još nije sprovedena voda, a nalazi se u građevinskom području.

utrošeno je: **35.262,96 kn iz sljedećih izvora:**

1. naknade za pridobivene mineralne sirovine u iznosu od 18.742,60 kn
2. doprinosa za šume u iznosu od 16.520,36 kn

**7. ) Izgradnja reciklažnog dvorišta………………………..………………………00,00 kn**

* Općina Tovarnik je prema Čl. 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 ) dužna na svom području izgraditi jedno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada. U proračunu za 2015. se osigurava iznos koji bi bio udio Općine Tovarnik u sufinanciranju projektne dokumentacije. Zbog izrade izmjena PP-a prebacuje se za 2016. godinu

|  |
| --- |
| **8. Proširenje vodovodne mreže – Tranzitni centar za strance......256.139,92 kn** |

* Općina Tovarnik sudjeluje s navedenim iznosom u proširenju vodovodne mreže do Tranzitnog centra za strance

utrošeno je: **256.139,92 kn iz sljedećih izvora:**

 a. naknade za prodobivene mineralne sirovine u iznosu od

 243.663,94 kn

 b. komunalnog doprinosa u iznosu od 12.475,98 kn

U 2015. godini na Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošen je iznos od **364.465,38 kn.**

Naknada od koncesija je ostvarena u iznosu od 18.055,68 kn, te kao namjenski prihod sukladno čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ( staze ).

 Naknada od komunalnog doprinosa je ostvarena u iznosu od 17.963,61 kn, te kao namjenski prihod sukladno čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti utrošena za unapređenje sustava javne rasvjete i proširenje vodovodne mreže.

 Naknada od šumskog doprinosa u iznosu od 16.520,36 kn je sukladno čl. 65. Zakona o šumama namjenski prihod za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te je kao takav u cijelosti utrošena na izgradnju komunalne infrastrukture – proširenje vodovodne mreže.

 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 26.456,69 kn u prostoru je sukladno čl. 31. st.3. Zakona o zadržavanju bespravno izgrađenih objekata namjenski prihod za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja, te je kao takva u cjelosti utrošena na ovaj program gradnje objekata infrastrukture, odnosno na izgradnju nogostupa.

 **NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK**

 Ruža V. Šijaković, oec.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_