REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/17-03/08

URBROJ: 2188/12-04-17-1

Tovarnik, 21. ožujka 2017. god.

Na temelju članka  30. stavka  5. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu                           ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

i članka 31. Statuta Općine Tovarnik  ( Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br. 4/13, 14/13 ) Općinsko vijeće Općine  Tovarnik  na    26.  sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. god.   d o n o s i

ODLUKU

o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture Općine Tovarnik  za 2016.god. u sklopu kojega je i program gradnje objekata i uređaja za gospodarenje otpadom

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture   Općine Tovarnik za 2016. godinu u sklopu kojega je i program gradnje objekata i uređaja za gospodarenje otpadom za 2016. god.

II.

Izvješće iz toč. I. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marinko Beljo

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I  UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2016. GODINU U SKLOPU KOJEGA JE I PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM ZA 2016.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   je donesen na prijedlog Načelnice Općine Tovarnik na sjednici Općinskog vijeća u prosincu 2015. god. te je tri  puta izmijenjen, također na prijedlog Načelnice  Općine Tovarnik.

Za realizaciju programa je u Proračunu za 2016. god. predviđen odnosno utrošen iznos za sljedeće aktivnosti kako sijedi:

1.) izgradnja javnih površina

- izgrađeni   nogostupi  u ulicama  Nikole Tesle, A. Starčevića, A. G. Matoša, 30. svibnja, Sajmište ( Tovarnik ).

  - planirano: 227.385,89 kn

  - izvršeno: 227.385,89 kn

  - izvor:

    - komunalni doprinos u cijelosti 21.376,15 kn

    - šumski doprinos 0 kn

    - prihod od legalizacije u cijelosti 15.277,58 kn

    - prihod od koncesija u cijelosti  15.872,91 kn

    - prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu 0 kn

    - naknada za pridobivene mineralne sirovine 174.859,25 kn

2.) izgradnja groblja i krematorija

- kupljeno  zemljišta za prilaz pravoslavnom groblju:

  - planirano : 30.000,00 kn

  - izvršeno : 27.818,58 kn

  - izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine 27.818,58 kn

- plaćanje za izradu projektne  dokumentacije

  - planirano: 10.000,00 kn

  - izvršeno: 11.380,00 kn

  - izvor : naknada za pridobivene mineralne sirovine 11.380,00 kn

3. ) Izgradnja parkirališta u Ilači

- izrađena  projektna  dokumentacija

  - planirano : 10.200,00 kn

  - izvršeno:10.200,00 kn

  - izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine 10.200,00 kn

4. ) Izgradnja  tribina na nogometnom igralištu u Tovarniku

- gradnja  tribina na zapadnoj strani nogometnog igrališta- tehnički elaborat izgradnje tribina na NK Hajduk radi izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole.

  - planirano: 100.000,00 kn

  - izvršeno:5.000,00 kn

  - izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine 5.000,00 kn

5. ) Izgradnja  mostića preko kanala

- izgrađeno osam ( osam ) mostića preko kanala u ulicama A. Starčevića, N. Tesle, Hercegovačka, Bana Jelačića,

  - planirano: 78.125,00 kn

  - izvršeno: 78.125,00 kn

  - izvor: naknada za pridobivene mineralne sirovine 78.125,00 kn

6. ) Izgradnja  cesta

- izgrađene su ceste u ulicama Vrljevac ( 270 m ), Braće Šimunić ( 575 m  ) , A. Starčevića ( 165 m ), Kolodvorska ( 370 m )

  - planirano: 670.000,00

  - izvršeno: 671.718,83 kn

  - izvor:

    - MRRFEU 120.000,00 kn

    - donacija tvrtke Agro Tovarnik 100.000,00 kn

    - Vlada RH 350.000,00 kn

    - naknada za pridobivene mineralne sirovine 101.718,83 kn

U 2016. god. na Program gradnje objekata i uređeja komunalne infrastrukture utrošeno  je ukupno  1.031.628,30   kn.

Naknada od komunalnog doprinosa je ostvarena u iznosu od 21.376,15  kn te kao namjenski prihod sukladno čl. 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – gradnja nogostupa

Naknada od koncesija je ostvarena u iznosu od 15.872,91 kn te kao namjenski prihod sukladno  čl. 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu u cijelosti utrošena za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – gradanja nogostupa

Naknada od šumskog doprinosa je sukladno  čl. 65 Zakonu o šumama namjenski prihod za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te je kao takav planiran za izgradnju nogostupa, no budući da u 2016. god. nije bilo prihoda od šumskog doprinosa, isti nije mogao biti utrošen.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru je sukladno  čl. 31. st.3. Zakonu o zadržavanju bespravno izgrađenih objekata namjenski prihod  za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja te je kao takav u cjelosti (15.277,58 kn ) utrošen na ovaj program gradnje objekata infrastrukture odnosno na gradnju nogostupa.

Prihod od prodaje stanova u državnom vlasništvu   je  namjenski prihod za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te je kao takav planiran za izgradnju nogostupa, no budući da u 2016. god. nije bilo prihoda od prodaje stanova u državnom vlasništvu, isti nije mogao biti utrošen.

Ostali prihodi za izvršenje ovoga programa su kapitalne donacije MRRFEU, donacija tvrtke Agro Tovarnik , kapitalne pomoći od Vlada RH prenesene iz 2015. god.  te naknada za pridobivene mineralne sirovine.

U sklopu ovoga programa bilo je planirano i gradnja objekata za gospodarenje otpadom odnosno projektiranje reciklažnoga dvorišta, no zadnjim izmjenam i dopunama proračuna Općine Tovarnik ta je stavka ukinuta, jer izmjene i dopune prostornoga plana Općine Tovarnik kojima se planira lokacija za projektiranje i gradnju reciklažnog dvorišta su usvojene tek prosincu 2016. tako da se nije moglo pristupiti projektiranju.

NAČELNICA  OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković, oec.