REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA TOVARNIK**

 **OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 022-05/19-02/18

URBROJ: 2188/12-03/01-19-4

Tovarnik, 15.3.2018.

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE TOVARNIK

- svim vijećnicima

PREDMET: **prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2018. god.**

PRAVNA OSNOVA: čl. 31. Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.4/13,14/13 i 1/18 ) i čl. 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18)

PREDLAGATELJ: Načelnica Općine Tovarnik

IZVJESTITELJ: Načelnica Općine Tovarnik

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće

TEKST PRIJEDLOGA:

**I.**

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2018. godinu

**II.**

Izvješće iz toč. I. ove Oluke je sastavni dio ove Odluke

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije

OBRAZLOŽENJE:

* na sjednici vijeća

PRILOG:

* Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2018. godinu

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2018. GODINU**

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2018. god. donesen je u prosincu 2017. uz proračun Općine Tovarnik za 2018. god., te se isto tako s proračunom Ooćine Tovarnik mijenjao dva puta, te predviđao kako slijedi:

1. Održavanje Javne rasvjete
* Održavanje javne rasvjete podrazumijeva aktivnosti održavanja javne rasvjete u užem smislu, dakle popravci, zamjena žarulja, svjetiljki, sjenila, zaštitnih plastika za svjetiljke, porculanskih grla, stupova, propaljivača, prigušnica, nosača svjetiljke, bojanje rasvjetnog stupa, zamjena razdjelnika, luxomat sonde, sklopke, osigurača i ostalih dijelova javne rasvjete te božićno ukrašavanje naselja Tovarnika i Ilače. Dijelovi javne rasvjete će se mijenjati prema potrebi, odnosno kada određeni dio javne rasvjete treba zamijeniti ili popraviti jer više nije u ispravnom stanju.
	+ **planirano: 86.840,00 kn**
	+ **izvršeno: 86.840,00**
	+ **izvor: komunalna naknada**
* Održavanje javne rasvjete podrazumijeva i nabavu električne energije za noćno osvjetljavanje naselja Tovarnika i Ilače
	+ **planirano: 106.000,00 kn**
	+ **izvršeno: 118.783,86 kn**
	+ **izvor : komunalna naknada**
1. Održavanje javnih površina
	* Nabavka profesionalne traktorske kosilice koja bi kosila sve zatravljene površine u Općini Tovarnik puno efikasnije nego do sada. Nabavka trimera, kolica, grablji, motika, lopata, metla i sve ostale potrošne i nepotrošne opreme za košnju, okopavanje, orezivanje, odvoz i ostale aktivnosti na održavanju javnih površina Općine Tovarnik. Pod javnim površinama u smislu ovog programa se podrazumijevaju sve zelene javne površine, parkirališta, nogostupi, parkovi, dječja igrališta, autobusna stajališta, sportska igrališta i ostalo
	* **planirano: 55.000,00 kn**
	* **izvršeno: 58.281,75 kn**
	* **izvor : komunalna naknada**
	* Redovito servisiranje i popravci kosilica, trimera, općinskog kombiniranog stroja i ostale opreme koja se koristi za održavanje javnih površina, a koju je isplativo popravljati. Ova aktivnost će se odvijati ukoliko se pokaže potreba za servisima i popravcima
		+ **planirano: 15.000,00 kn**
		+ **izvršeno: 10.077,31 kn**
		+ **izvor : komunalna naknada**
	* Nabava goriva, ulja i svega ostalog potrebnog za pokretanje i rad strojeva za održavanje javnih površina
		+ **planirano: 77.000,00 kn**
		+ **izvršeno: 82.394,60 kn**
		+ **izvor : komunalna naknada**
	* Uređenje i održavanje javnih površina

Ova aktivnost podrazumijeva redovitu godišnju nabavku i sadnju trave, cvijeća, sadnica, novih stabala – groblje u Tovarniku, sredstava za zaštitu bilja i ostalog potrebnog za uljepšavanje naselja Tovarnik i Ilača

* + - **planirano: 50.000,00kn**
		- **izvršeno: 46.844,88 kn**
		- **izvor : komunalna naknada**
1. Održavanje nerazvrstanih cesta
	* Održavanje nerazvrstaih cesta prije svega podrazumijeva izradu katastra nerazvrstanih cesta i procjenjenu vrijednosti koji od nas zahtjeva revizija, elaborata održavnja nerazvrstanih cesta kojim bi se utvrdili prioriteti popravka oštećenih cesta te aktivnosti u smislu početka sanacije nerazvrstanih cesta, a prema utvrđenim priopritetima u elaboratu.
		+ **planirano: 235.000,00kn**
		+ **izvršeno: 237.685,94 kn**
		+ **izvor : komunalna naknada, prihod od poljoprivrednog zemljišta i od prihodi od iskorištavanja mineralnih sirovina**
2. Nabavka komunalne opreme
	* u 2018. godini se planiralo nastaviti s nabavom urbano- komunalne opreme kao što su klupe, žardinjere, koševi za otpatke, stalci za bicikle, pokazne ploče i znakovi, te ostale opreme s ciljem uređenja naselja Tovarnik i Ilača i poboljšanja cjelokupne slike Općine Tovarnik kao uređene i uredne općine koja brine o vizualnom identitetu.
		+ **planirano: 15.000,00 kn**
		+ **izvršeno: 11.875,00 kn**
		+ **izvor : prihodi od iskorištavanja mineralnih sirovina**

Iz razloga što je člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), propisano da su prihodi od komunalne nakade strogo namjenski prihodi koji se troše za financiranje održavanja i građenja komunalne infrasrukture, bitno je naglasiti da su se isti ostvarili u iznosu od **504.679,42 kn**, a **ukupan iznos** je izvršen na realizaciju Programa odnosno za zakonom utvrđene namjene kako je naprijed navedeno.

Ostala sredstva potrebna za izvršenje ovog programa namirena su iz prihoda:

* prihodi od iskorištavanja mineralnih sirovina u iznosu od **33.026,61 kn**
* prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sukladno programu utroška sredstava ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Tovarnik za 2018. god. u iznosu od **105.000,00 kn**

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković, oec.