*Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran*

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

****

**OPĆINA TOVARNIK**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 021-05/21-03/09

URBROJ: 2188/12-04-21-5

Tovarnik, 20. prosinca 2021.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/21), Općinsko vijeće Općine Tovarnik na 5. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine, donosi:

**Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. god.**

Članak 1.

**Ovim se programom određuju:**

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

6. građevine za gospodarenje otpadom

Članak 2.

Građevine Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 3.

građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja sa procjenom troškova građenja i izvorima financiranja

1. projektna dokumentacija za parkiralište na groblju u Ilači
2. procjena troškova građenja : 50.000,00 kn
3. izvori financiranja : 11- opći prihodi i primici u iznosu od 17.000,00 kn

42- komunalna naknada i komunalni doprinos u iznosu od 33.000,00 kn

2. projektna dokumentacija za parkiralište na groblju u Tovarniku

a) procjena troškova građenja : 50.000,00 kn

b) izvori financiranja : 11- opći prihodi i primici u iznosu od 50.000,00 kn

1. kupnja građevinskog zemljišta na groblju u Ilači za proširenje ceste
2. procjena troškova: 80.000,00 kn
3. izvori financiranja: 11-opći prihodi i primitci u iznosu 80.000,00 kn
4. gradnja nogostupa u Ilači na groblju
   1. procjena troškova građenja: 213.000,00 kn
   2. izvor financiranja: 54- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 213.000,00 kn

Članak 4.

građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja sa procjenom troškova građenja i izvorima financiranja

1. projektna dokumentacija uređenja ulica
   1. procjena troškova građenja: 50.000,00 kn
   2. izvori financiranja : 11- opći prihodi i primici u iznosu od 50.000,00 kn
2. gradnja ceste u Ilači
   1. procjena troškova građenja: 900.000,00 kn
   2. izvori financiranja:
      1. 44-naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 269.050,00 kn
      2. 42- komunalna naknada i komunalni doprinos u iznosu od 128.000,00 kn
      3. 45- prihodi za posebne namjene ( šumski doprinos, prihod od legalizacije ) u iznosu od 2.950,00 kn
      4. 52- kapitalne pomoći iz drugih proračuna 500.000,00 kn
3. Gradnja nogostupa
   1. Procjena troškova građenja: 100.000,00 kn
      1. Izvori financiranja: 44-naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 100.000,00 kn

Članak 5.

građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

U 2022. god. nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan granica građevinskog područja

Članak 6.

postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

U 2022. god. nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati.

Članak 7.

građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

U 2022. godini nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture

Članak 8.

građevine za gospodarenje otpadom sukladno članku

U 2022. god. nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje otpadom.

Članak 9.

**REKAPITULACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | IZNOS | IZVOR | IZNOS |
| građevine KI koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 393.000,00 kn | 11- Opći prihodi i primici  42- komunalna naknada i komunalni doprinos u iznosu od  54- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 147.000,00  33.000,00 kn  213.000,00 kn |
| građevine KI koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.050.000, 00 kn | 11- opći prihodi i primici  42- komunalna naknada i komunalni doprinos u iznosu od  45- prihodi za posebne namjene ( šumski doprinos, prihod od legalizacije ) u iznosu od  44- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina  52- kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 50.000,00 kn  128.000,00 kn  2.950,00 kn  369.050,00 kn  500.000,00 kn |
| **UKUPNO** | **1.443.000,00 KN** |  | **1.443.000,00 KN** |

Članak 10.

Ovaj program stupa na snagu 1. siječnja 2022. god. a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković