Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiranREPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA



**OPĆINA TOVARNIK**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 024-08/22-01/

URBROJ: 2196-28-03-22-

Tovarnik, 25.05.2022.

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE TOVARNIK

**PREDMET: Izvješće o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom ( NN 68/18, 110/18, 32/20 ) načelnik Općine Tovarnik Općinskom vijeću Općine Tovarnik dana 26.05.2022. p o d n o s i

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

I – OPĆE ODREDBE

**Članak 1**.

Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu uredila se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tovarnik za 2021. godinu za:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Programom je definirano opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE su se GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA OPĆINE TOVARNIK

**Članak 2**.

**1. Nerazvrstane ceste**

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **PLAN (kn )** | **IZVRŠENO DO 31.12.2021. ( kn )** | **IZVORI ( kn )** |
| R261 CESTE  Izvor: 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 400.000,00 | 18.025,00 | IZVOR 44- 18.025,00 |
| **UKUPNO:** | **400.000,00** | **18.025,00** | **18.025,00** |
| **Obrazloženje** | **izrađena je projektna dokumentacija za gradnju cesta u Ilači:**   * **na katastarskim česticama k.č.br. 2210/1, 2814 k.o. Ilača (Ilača, rudina "Gaić"),** * **na katastarskoj čestici k.č.br. 2246/1 k.o. Ilača (Ilača, Zrinskofrankopanska ulica),** | | |

**2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | PLAN (kn ) | IZVRŠENO DO 31.12.2021. ( kn ) | IZVORI ( kn ) |
| R266 IZGRADNJA NOGOSTUPA  Izvor: 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina, 45 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 227.262,50 | 227.262,50 | I 44-153.595,19  I 41 – 73.667,31 |
| R266-10 IZGRADNJA RAMPE ZA INVALIDE  Izvor: 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 2.000,00 | 2.000,00 | I 44 -2.000,00 |
| R266-1 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA BICIKLISTIČKU STAZU  Izvor: 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 38.888,89 | 38.888,89 | I 44- 38.888,89 |
| **UKUPNO:** | **268.158,39** | **268.151,39** | **268.151,39** |
| **Obrazloženje** | 1. **Izgrađeni su nogostupi u ulici Marinka Petrušića te popravljeni nogostupi kojima je trebao popravak** 2. **Izrađena projektna dokumentacija za rampu za invalide u Ilači u ulici S. Radića** 3. **Izrađena projektna dokumentacija za biciklističku stazu u Tovarnik-Ilača** | | |

1. **Javna parkirališta**

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nisu projektirana niti građena javna parkirališta** |  |

**4. Javne garaže**

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Nisu projektirane niti građene javne garaže**

**5. Javne zelene površine**

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | PLAN (kn ) | IZVRŠENO DO 31.12.2021. ( kn ) | IZVORI ( kn ) |
| R287-1 NABAVA POKAZNI PLOČA, ZNAKOVA I KOŠEVA ZA SMEĆE, KLUPA  Izvor: 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa, 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 250.000,00 | 236.162,50 | I 41- 100.000,00  I 44 – 136.162,50 |
| **UKUPNO:** | **250.000,00** | **236.162,50** | **236.162,50** |
| **Obrazloženje** | **Nabavljena je oprema za javne zelene površine ( stalci za bicikle, prometni znaci, kante za otpad )** | | |

**6. Građevine i uređaji javne namjene**

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

**Nije bilo projektiranja niti građenja građevina i uređaja javne namjene**

**7. Javna rasvjeta**

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

**Nije bilo projektiranja i građenja uređaja javne rasvjete**

**8. Groblja i krematoriji na grobljima**

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

**Nije bilo projektiranja i građenja groblja i krematorija**

**9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza**

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**Nije bilo projektiranja i građenja javnog prijevoza**

III.GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

-nije planirano

IV. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

- nije planirano

V. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

- nije planirano

VI. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

- nije planirano

VII. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

* nije planirano

**SVEUKUPNO JE ZA PROGRAM GRADNJE UTROŠEN IZNOS OD 522.338,89 kn**

VIII. IZVORI

**Članak 3.**

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNAKA I NAZIV IZVORA** | **IZVRŠENO ( kn )** |
| 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 173.667,31 |
| 44 Naknade za ekspolataciju mineralnih sirovina | 348.671,58 |
| **UKUPNO:** | **522.338,89** |

OPĆINSKI NAČELNIK

Anđelko Dobročinac, dipl.ing.