REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/26-01/11

URBROJ: 2196-28-02-26-1

Tovarnik, 29. svibnja 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20, 145/24 ) te članka 31. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije 3/22, 9/25) Općinsko vijeće Općine Tovarnik, na svojoj 9. sjednici održanoj 29. svibnja  2026. godine, d o n o s i

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠĆA  O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2025. godinu ostvaren  je kako slijedi:

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

| REDNI BROJ I OPIS | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU | OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| R078-12 UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJEG TRGA Izvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna, 46 Šumski doprinos | 77.349,59 | 77.349,59 | 100,00% |
| UKUPNO: | 77.349,59 | 77.349,59 | 100,00% |

2. Javne zelene površine

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

| REDNI BROJ I OPIS | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU | OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| R79-7 IZGRADNJA POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA U TOVARNIKU Izvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna, 11 Opći prihodi i primici | 194.345,10 | 219.746,74 | 113,07% |
| R079-14 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U ILAČI Izvor: 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa, 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 41.375,00 | 59.136,88 | 142,93% |
| UKUPNO: | 235.720,10 | 278.883,62 | 118,31% |

3. Građevine i uređaji javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

| REDNI BROJ I OPIS | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU | OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| R078-2 IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE U TOVARNIKU Izvor: 46 Šumski doprinos | 22.800,00 | 22.800,00 | 100,00% |
| R287-1 NABAVA POKAZNIH PLOČA, ZNAKOVA, KOŠEVA ZA SMEĆE, KLUPA Izvor: 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 4.518,75 | 4.593,75 | 101,66% |
| UKUPNO: | 27.318,75 | 27.393,75 | 100,27% |

4. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

| REDNI BROJ I OPIS | I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU | OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2025. GODINU | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| r078-9 OSTALI SLIČNI PROMETNI OBJEKTI - nadstrešnica na autobusnom stajalištu u Tovarniku Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.628,25 | 14.628,25 | 100,00% |
| R199-7 PAMETNI PJEŠAČKI PRIJELAZ Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.250,00 | 11.437,50 | 915,00% |
| R199-8 SANACIJA OPASNIH MJESTA U OPĆINI TOVARNIK Izvor: 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| UKUPNO: | 16.878,25 | 27.065,75 | 160,36% |

Članak 2.

Izvori sredstava iz kojih je ostvaren Program građenja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2025. godinu su:

| OZNAKA I NAZIV IZVORA |  |
| --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 234.103,78 |
| 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 17.761,88 |
| 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 5.593,75 |
| 46 Šumski doprinos | 37.362,75 |
| 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 115.870,55 |
| UKUPNO: | 410.692,71 |

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana objave u   „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković