

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA TOVARNIK**

 **OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 024-03/25-01/72

URBROJ: 2196-28-02-25-01

Tovarnik, 26. ožujka 2025.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 145/24) i članka 31. Statuta Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/22), Općinsko vijeće Općine Tovarnik na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 26. ožujka 2025. godine, donosi

**ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU**

**Članak 1.**

Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2024. godinu ostvaren je je kako slijedi:

**1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| R266-2 Izgradnja biciklističke stazeIzvor: 46 Šumski doprinos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO:**  | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

**2. Javne zelene površine**

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| R079-13 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTIIzvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna, 46 Šumski doprinos | 91.691,43 | 91.691,43 | 100,00% |
| **UKUPNO:**  | **91.691,43** | **91.691,43** | **100,00%** |

**3. Građevine i uređaji javne namjene**

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| R199-5 Postavljanje kućišta fiksne kamere za nadzor brzineIzvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna, 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 14.812,50 | 14.812,50 | 100,00% |
| R079-3 IZGRADNJA DRUŠTVENO-KULTURNOG CENTRA U TOVARNIKUIzvor: 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 30.000,00 | 23.437,50 | 78,13% |
| R79-23 Izgradnja lokalne vodovodne mreže u IlačiIzvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna, 11 Opći prihodi i primici | 38.231,14 | 38.231,14 | 100,00% |
| R078-3 KUPNJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTAIzvor: 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00% |
| R199-6 Postavljanje opreme za smirivanje prometaIzvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna, 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 12.661,25 | 12.486,25 | 98,62% |
| **UKUPNO:**  | **102.204,89** | **95.467,39** | **93,41%** |

**4. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza**

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| r078-9 Nabava i ugradnja nadstrešnice na autobusnom stajalištu u TovarnikuIzvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna, 11 Opći prihodi i primici | 6.269,25 | 6.269,25 | 100,00% |
| **UKUPNO:**  | **6.269,25** | **6.269,25** | **100,00%** |

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Dubravko Blašković