Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 **OPĆINA TOVARNIK**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 024-03/25-01/73

URBROJ: 2196-28-02-25-01

Tovarnik, 26. ožujka 2025.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 145/24) i članka 31. Statuta Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/22), Općinsko vijeće Općine Tovarnik na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 26. ožujka 2025. godine, donosi

**ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU**

**Članak 1.**

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Tovarnik za 2024. godinu ostvaren je je kako slijedi:

1. **Održavanje nerazvrstanih cesta**

Podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti, urednosti ceste i osiguravanja sigurnosti ceste i cestovnih objekata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| R199-4 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  Izvor: 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 282,43 | 282,43 | 100,00% |
| R199-2 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA  Izvor: 42 Prihodi od koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta | 24.794,50 | 24.794,50 | 100,00% |
| **UKUPNO:** | **25.076,93** | **25.076,93** | **100,00%** |

1. **Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| R288-1 Rekonstrukcija i održavanje pješačkih staza  Izvor: 11 Opći prihodi i primici, 46 Šumski doprinos | 19.919,08 | 19.919,08 | 100,00% |
| **UKUPNO:** | **19.919,08** | **19.919,08** | **100,00%** |

1. **Održavanje javnih zelenih površina**

Košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| R294-3 GORIVO ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  Izvor: 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 21.000,00 | 19.567,34 | 93,18% |
| R289-1 NABAVKA KOSILICA I OSTALE KOMUNALNE OPREME  Izvor: 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 7.000,00 | 6.418,97 | 91,70% |
| R288 UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA  Izvor: 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 40.000,00 | 40.074,03 | 100,19% |
| **UKUPNO:** | **68.000,00** | **66.060,34** | **97,15%** |

1. **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**

Podrazumijeva se održavanje, popravci, čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| R79-22 ePlanovi  Izvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 24.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| R076-17 Ulaganje u javno-društvenu infrastrukturu u prekograničnom području  Izvor: 52 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna, 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 55.927,50 | 55.927,50 | 100,00% |
| R79-2 Uređenje Hrvatskog doma u Ilači  Izvor: 46 Šumski doprinos | 24.625,00 | 24.625,00 | 100,00% |
| R79-6 Uređenje športskih prostorija N.K. Hajduk  Izvor: 51 Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 30.000,00 | 30.519,50 | 101,73% |
| **UKUPNO:** | **134.927,50** | **111.072,00** | **82,32%** |

1. **Održavanje čistoće javnih površina**

Podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| r076-13 Edukacijske aktivnosti  Izvor: 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 4.268,75 | 4.268,75 | 100,00% |
| R029-2 OSTALE KOMUNALNE USLUGE  Izvor: 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 3.500,00 | 4.635,07 | 132,43% |
| R288-2 Sanacija divljih odlagališta  Izvor: 55 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, 46 Šumski doprinos | 127.137,50 | 3.063,81 | 2,41% |
| **UKUPNO:** | **134.906,25** | **11.967,63** | **8,87%** |

1. **Održavanje javne rasvjete**

Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU** | **INDEKS** |
| R251 ELEKTRIČNA ENERGIJA  Izvor: 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 20.000,00 | 18.610,16 | 93,05% |
| R252 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  Izvor: 44 Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa | 61.887,89 | 59.901,68 | 96,79% |
| **UKUPNO:** | **81.887,89** | **78.511,84** | **95,88%** |

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković